# 网站群系统试运行进度安排

- 进度安排

经与校领导汇报，二级网站迁移的工作安排如下：

| 编号 | 开始时间 |  | 结束时间 | 工作内容 | 部门需配合事项（各个部门的网站管理员） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016/3/7 |  | 2016/3/11 | 选择模板（70余套模板） | 模板选择范围： 1、 从系统提供70余套模板图片中选择（图片在QQ群共享中）。 2、 如没有满意的网站模板，部门网站管理员可以按照“站群网站模板制作教程”，自行对部门原有网站模板，迁移到新的系统。 4、 各部门网站管理员，加入黄淮学院网站QQ群（493915041） 5、 选择模板后，把需求信息表上传到QQ群共享。 |
| 2 | 2016/3/14 |  | 2016/3/18 | 根据需求调查表初始化网站、分配权限 | 按照各部门提交的需求调查表，建立网站站点，设置网站栏目，配置管理员 |
| 3 | 2016/3/22 周二下午4：30-6:30 |  |  | 对各部门老师进行培训 | 培训内容包括： 1 修改栏目 2 修改导航3 首页内容展示的修改 （了解）4 信息的维护 （重点） |
|  | 2016/3/24 周二下午4：30-6:30 |  |  | 集中辅导答疑 | 各个部门的网站管理员 |
| 4、 | 2016/3/28 | 2016/4/8 |  | 网站测试 | 各个部门的网站管理员测试系统 |
|  | 2016/4/11 |  |  | 网站正式上线 | 4.11日未完成网站迁移的部门，宣传部和网络中心汇总后，上报学校 |

二、需求调查表

- 基本资料

选择模板编号及选定模板的截图（建议选择系统推荐各部门使用的模板）

不使用系统自带的模板，请参照“站群网站模板制作教程”，自行完成网站模板的制作。

所属院系部门联络人姓名、电话、QQ:

- 栏目设置

我们各个部门填写自己的原有网站一级栏目和下级栏目（可参考下图样表）。

| 序号 | 一级栏目 | 下级栏目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学院概况 | 学院简介、学院领导、组织机构、历史前沿、联系我们 |
| 2 | 新闻公告 | 学院动态、通知公告、学术讲座 |
| 3 | 学科建设 | 专业介绍、重点学科 |
| 4 | 教育教学 | 教学管理、教学成果、毕业设计、实验室、实习基地 |
| 5 | 科学研究 | 科研动态、科研政策、科研项目、科研成果 |
| 6 | 人才培养 | 学生人才培养、教师人才培养 |
| 7 | 学工在线 | 学生活动、规章制度、学生社团、学生组织、奖贷助勤、创业就业 |
| 8 | 服务指南 | 服务流程、常见问题 |
| 9 | 下载中心 | 文档下载、表格下载、其他下载 |
| 10 | 党建工作 | 组织建设、党建动态、理论学习 |

各部门填写需求调查表后，上传到 黄淮学院网站QQ群（493915041）。